1. Kiểm tra Increment

| Mã | Bằng chứng cuối Sprint 14 | Done? | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | Done | Đạt DoD: kiểm thử chính đạt, không còn lỗi cao. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Chưa Done | Còn 8 ca lỗi chưa xử lý, chưa qua kiểm thử quan trọng. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done | Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao, chưa đạt DoD. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done | Chưa đạt kiểm tra quyền riêng tư. |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | Done | Đạt DoD: kiểm thử chính đạt, quyền riêng tư đạt. |

2. Kế hoạch Sprint Review

| Thời gian | Mục | Vai trò | Câu hỏi mở / trao đổi hai chiều |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 phút | Mục tiêu & Sprint Goal | PO | Sprint Goal đạt được chưa? Increment nào đã Done? |
| 10-35 phút | Demo Increment | Dev + QA | PO/CSKH thử nghiệm trực tiếp, đặt câu hỏi, Feedback được ghi nhận. |
| 35-50 phút | Phần chưa Done | PO + Dev | Vì sao chưa Done? Kế hoạch xử lý thế nào? Stakeholder góp ý. |
| 50-60 phút | Feedback Log & ưu tiên Sprint 15 | PO | Feedback nào đưa vào Backlog? Stakeholder đồng ý ưu tiên? |

Feedback Log:

| Feedback | Nguồn | Bằng chứng | Điểm cần rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | CSKH | Tự động hóa 90% | Tự động hóa cái gì, trong phạm vi nào? | Đưa vào Backlog, PO ưu tiên Sprint 15 |
| F-02 | CSKH | Chuyển sớm | Chuyển sớm cái gì, cho ai? | Đưa vào Backlog, PO ưu tiên Sprint 15 |
| F-03 | CSKH | Còn SĐT | SĐT còn xuất hiện ở đâu, che bằng gì? | PO xác nhận phạm vi che SĐT trước Sprint 15 |
| F-04 | CSKH | Thiếu lịch sử | Lịch sử thiếu những gì, cần bao nhiêu? | PO xác nhận phạm vi lịch sử trước Sprint 15 |
| F-05 | CSKH | Lệch P95 | P95 là bao nhiêu giây, lệch bao nhiêu? | Dev đo lại P95, PO xác nhận ngưỡng chấp nhận |

3. Kế hoạch Sprint Retrospective

| Bước | Thời gian | Nội dung | Cách thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 0-15 phút | Dữ liệu Sprint 14 | Staging Ngày 4; Integration Test Ngày 8; an toàn 2,8/5; đổi quy tắc qua tin nhắn. |
| Insight | 15-35 phút | Insight từ dữ liệu | Staging muộn > Integration Test muộn > lỗi phát hiện muộn; an toàn thấp; quy tắc không minh bạch. |
| Action | 35-50 phút | Tối đa 2 Action Item | Action 1: đưa Integration Test lên staging trước Ngày 5. Action 2: tăng an toàn lên ≥4/5. |
| Follow-up | 50-60 phút | Theo dõi Sprint 15 | Kiểm tra Action Item ở Daily Scrum; đánh giá hiệu quả ở Retro Sprint 15. |

4. So sánh Start-Stop-Continue với 4Ls

| Tiêu chí | Start-Stop-Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Cao - đơn giản, dễ nói | Trung bình - khai thác sâu hơn |
| Nguyên nhân | Ít sâu về nguyên nhân | Sâu hơn, khai thác insight tốt |
| Hành động | Nhanh, dễ chọn Action Item | Mất thời gian hơn |
| Thời lượng | Phù hợp 60 phút | Có thể vượt 60 phút |
| Người ít nói | Dễ tham gia | Cần facilitator khéo để không bị chi phối |

5. Chu trình Inspect and Adapt

Luồng: Review > Feedback > Backlog > Retro > Action > kiểm tra Sprint 15.

| Truy vết | Nội dung | Quyền cập nhật | Bằng chứng | Tiêu chí đo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feedback F-04 | Thiếu lịch sử | PO ưu tiên | Feedback Log F-04 | Lịch sử đầy đủ trong Sprint 15 |
| Action 1 | Đưa Integration Test lên staging trước Ngày 5 | Scrum Team | Daily Scrum ghi nhận | Integration Test xong trước Ngày 5 Sprint 15 |